莆田学院迁建工程项目A1#、B1#、B2#、B3#、B4#楼工程（新校区“一主四从”工程）及民居修复工程施工图审查招标文件

1  工程说明：

1.1工程名称：莆田学院迁建工程项目A1#、B1#、B2#、B3#、B4#楼工程（新校区“一主四从”工程）及民居修复工程

1.2工程规模：“一主四从”总建筑面积约113319㎡，其中：图书馆地上建筑面积约50000㎡，地下建筑面积约6900㎡；四幢教学综合楼上建筑面积约44187㎡，地下建筑面积约8892㎡；公共连廊约3340㎡。民居修复工程总建筑面积约6000㎡，占地面积约12600㎡。项目总投资约5.6亿元。

1.3工程地点： 莆田学院新校区（荔城区西天尾镇）

1.4承包方式: 包工包料。

1.5质量标准: 符合相关规范、标准、招标文件及合同要求。

1.6 招标范围:

1.6.1完成本工程项目的所有施工图设计成果文件的审查并出具有效报告书及合格证书。

1.6.2图审内容包括但不限于建筑、结构、给排水、强电弱电、空调与通风、智能化、基坑支护、人防工程、室内二次装修、场地内综合管网、高低压配电、基坑及边坡支护、人防、消防、绿建等所有专业（专项）工程设计施工图等等。

1.7资金来源: 自筹

2  获取招标文件方式：详本工程的招标公告。

3  投标人资格要求及审查办法：

3.1具备建设行政主管部门核发的合格有效的房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计一类审查机构资质标准，并具有独立法人资格。

3.2具备已通过年检合格有效的法人营业执照；

3.3投标人拟担任本项目各专业（建筑、结构、电气设备、给排水、暧通空调）的审查人员应具备国家注册师资格或审查师资格，且须是本企业职员（审查人员所属单位以执业证书上的工作单位为准，若执业证书上没有体现工作单位的，须提供自2017年10月至2017年12月(至少三个月)该单位的社保证明。

3.4本次项目不接受联合体投标。

3.5本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式为资格后审。

4  本招标项目应考虑的风险

投标人应在投标时综合考虑其中风险：

4.1本项目实际工程规模与招标文件存在差异，导致实际工作量、难度及费用增加。

4.2由于主管部门要求或技术标准变化导致实际工作量、难度及费用增加。

4.3中标人承担施工图文件（10套以上）的上门收件、全程搬运、审后送达等服务工作。

5  招标答疑：投标人对工程情况和招标文件有疑问的可向招标人咨询，对招标文件有异议的可在提交投标文件截止时间前一天以书面形式提出，逾期未提出异议的视为无异议。

6  工程发包价：本工程采用固定总价包干，总包干价为19.72 万元（含税等）。

7  合同价及费用支付

7.1工程发包价即为合同价。中标人在投标时综合考虑的风险费用已计入总价，由中标人承担，不另计费用。

7.2支付方式：银行转账，中标人提供等额正式发票。

7.3费用支付条件和金额

本项目按下列方式支付：

①发包人收到图书馆大楼施工图文件的审查报告书及合格证书后，中标人提出申请，14日内支付合同价的 40 ％；

②发包人收到四幢教学综合楼施工图文件的审查报告书及合格证书后，中标人提出申请，14日内支付合同价的 40 ％；

③发包人收到民居修复工程施工图文件的审查报告书及合格证书后，中标人提出申请，14日内付清余款。

8  投标保证金及履约担保金：本工程投标保证金为人民币叁万元（￥30000元），投标保证金手续须在截标前自行办妥。对于未中标的投标人，招标人当场退还其投标保证金。中标人的投标保证金（￥30000元）转为履约保证金，待发包人收到本项目所有施工图文件的审查报告书及合格证书后，退还履约保证金。

9  投标工期及质量：

9.1要求工期

①收到桩基工程施工图后3天内出具修改意见，收到修改后的桩基工程施工图2天内出具满足办理施工许可要求的报告书或合格证书，并对送审施工图加盖图审印章。

②收到施工图（桩基工程除外）后7天内出具修改意见，收到修改后的施工图3天内出具满足办理施工许可要求的报告书及合格证书，并对送审施工图加盖图审印章。

③收到施工图变更设计文件后3天内出具修改意见，收到修改后的变更设计文件2天内出具相关合格意见或报告书，并对送审变更设计文件加盖图审印章。

④中标人原因逾期未能完成，将按每日贰仟元赔偿招标人损失。

9.2质量要求：符合招标文件、合同要求及相关行业规范要求。

10  投标文件的组成

10.1投标函。

10.2其它：

①法人授权委托书和代理人身份证（原件、复印件各一份）或法人身份证（原件、复印件各一份）和法人资格证明书；

②投标人资质证书原件及复印件各一份；

③投标人营业执照原件及复印件各一份；

④拟担任本项目各专业（建筑、结构、电气设备、给排水、暧通空调）的审查人员的执业证书原件及复印件各一份（审查人员所属单位以执业证书上的工作单位为准，若执业证书上没有体现工作单位的，须提供自2017年10月至2017年12月(至少三个月)该单位的社保证明。

以上复印件均须加盖公章并对其真实性负责。投标函、法人资格证明书、法人授权委托书的格式详见附件。

11  投标文件的密封及标记

投标文件应密封完整，包封口处应加盖投标人公章。

12  投标文件的提交和投标截止时间： 投标文件提交截止时间 2018年  1 月 29 日下午15：30，提交投标文件地点为：莆田学院国际学术交流中心基建处501办公室。

13  开标：开标会定于 2018  年  1 月 29 日下午15：30在莆田学院国际学术交流中心基建处501办公室进行。

14  评标：本工程为固定总价包干，采用随机抽取法确定合格的投标人为中标人。本工程招标时，若参加投标人少于三家时，招标人有权决定是否开标或另行组织招标。

15签订合同：招标人与中标人应于完成招投标之日起五日内，按照招标文件签订合同。中标人逾期不与招标人签订施工合同的，取消中标单位的中标资格并取消投标保证金。

窗体顶端

窗体底端

第二部分  合    同

附件一

投  标  函

(招标人名称)：

1．我方已仔细研究了                   (项目名称、标段)招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)              元(¥             )的投标总报价，工期符合招标文件及合同要求，工程质量符合招标文件及合同要求，按合同约定实施并完成任务。

2．我方将派出 (审查人员姓名及其执业证书编号) 为本招标项目的审查人员（含建筑、结构、电气设备、给排水、暧通空调专业）。

3．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：

(1)我方承诺按照招标文件规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照招标文件中的合同条款与你方签订合同。

投标人：                            (盖单位公章)

法定代表人 ：                       (签名)

年      月      日

附件二

法定代表人资格证明书

单位名称：                                                      。

地    址：                                                      。

姓名：            性别：        年龄：        职务：           。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     (盖单位章)

日  期：       年    月    日

附件三

授权委托书

本人          (姓名)系              (投标人名称)的法定代表人，现委托          (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称、标段)投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         年龄：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

投标人：                        (盖单位章)

法定代表人：                  (姓名)

日期：          年     月    日